浙江大学工程师学院硕士/博士研究生

论文中期进展报告

中文论文题目 ：  面向边缘云环境的深度神经网络安全分布式推理优化研究

英文论文题目：    Secure Distributed Deep Neural Network Inference Optimization for Edge Cloud Environments

姓     名：                王子平

学     号：               22360149

指导教师：                  董玮

卓越培养项目/专业类别领域：   移动智慧物联网

提交日期   2025 年  9  月  11  日

目   录

1 已完成的论文工作及取得的阶段性成果……………………………

1.1总体工作进展……………………………………………………

1.2各章节完成情况及取得的阶段性成果…………………………

2 与开题报告的不符情况说明…………………………………………

3 下一步论文工作安排…………………………………………………

3.1重难点分析及拟采取的解决措施………………………………

3.2具体工作安排……………………………………………………

4 已经撰写的论文章节内容……………………………………………

特别要包括较为详细的学位论文第一章和第二章（包含文献综述、论文研究目的和意义、论文的主要研究内容）、论文提纲（包含论文三级目录）。

格式与字体要求可参考《浙江大学研究生开题报告》。

- 已完成的论文工作及取得的阶段性成果

1.1总体工作进展（方向与平台）

本阶段的工作围绕一条清晰主线展开：在边—云协同的场景下，构建同时刻画安全、换页与通信成本的统一代价模型，并据此在两节点（边TEE—云GPU）架构上实现静态最优切分与在线滞回切换的原型。为降低无关工程开销，我们在 TAOISM 框架之上进行二次开发，将其从单机 TEE+GPU 的研究平台扩展为跨节点的安全分布式推理系统；实验对象选取 ResNet-18/CIFAR-10/AlexNet/VGG16/NiN/Inception V3/Inception V4，便于快速复现与系统性统计。

1.2各模块完成情况与阶段性成果

首先，在环境与基线方面，我们完成了 TAOISM 在具备 SGX 的硬件平台上的部署与验证，并对 GPU/CPU/ENCLAVE 三种执行模式进行了统一计时与日志改造，由此形成“全 GPU（云）”“全 SGX（边，chunk 化）”与“固定切分（跨机）”三条可对比的基线。

其次，我们实现了轻量的跨节点通信与执行机制：通过 gRPC 传输中间特征，定义包含层标识、张量形状、数据类型与安全模式等字段的消息格式；执行端按照每层的 Placement（EDGE/CLOUD）与 SecurityMode（TEE/VERIF/OPEN）进行路由与编排，保证同一份分割描述即可在系统中直接落地。

针对 SGX 的内存限制与动态换页，我们在 enclave 内设计了覆盖多种张量规模与访问模式的微基准，并据此拟合出随内存占用增长的换页额外耗时曲线。该曲线以线性或分段线性函数形式固化为 Tpage(ℓ) 的估计器（以配置文件保存），为后续优化提供可替代的观测量。

在统一代价建模方面，我们把计算时间、跨域通信、SGX 换页与可验证执行的开销统一纳入目标函数，并施加每层最低安全等级的约束。基于该模型，我们实现了面向线性网络的动态规划/最短路求解器，并在只允许单切点的情形下提供了线性枚举的近似最优实现。求解器输出以分割描述文件呈现，同时保留分项成本，便于审计与可解释分析。采用代价函数为：C = Σ T_comp(ℓ, placement, sec) + Σ T_comm(cut) + Σ T_page(ℓ|L1) + Σ T_verif(ℓ|L2)；并要求满足约束：sec(ℓ) ≥ r_ℓ（由规则标注器给出最低安全级）；其中L1 仅允许 EDGE-TEE。当前已实基于DP/最短路方法的求解器版本：线性网络多段分割可多项式时间求解；两段式枚举可 O(n) 扫描；输出 partition.json 并可解释每项代价构成。

安全机制方面，系统支持 L1（TEE 内执行）、L2（线性层的 Slalom/Freivalds 验证原型，已覆盖全连接与 1×1 卷积,记录 T_verif 与验证失败率（理论上界））与 L3（普通环境开放执行）三种模式，并引入两类可量化指标：其一为暴露面（Exposure），用于衡量带权中间表示在 L1 之外出现的比例，按照层激活大小与敏感权重求和，统计非 L1 暴露占比；其二为完整性覆盖（Integrity coverage），用于衡量在 L1/L2 保护下完成的计算占比，L1/L2 覆盖的 FLOPs 占比。两者共同用于刻画机密性与完整性层面的权衡。

安全分层的生成采用可解释的规则化方法：以距输入的深度递减刻画数据敏感性，以参数规模与是否自定义模块刻画模型隐私性；二者结合输出每层的最低安全等级与敏感权重，并作为优化的先验约束与评价权重。

为适应网络波动与边端负载变化，我们在系统层实现了带切换成本的在线滞回控制：周期性采样带宽与 EPC 占用状况，若当前方案的代价不超过最优候选加阈值，则保持现状，否则触发切换。该策略在联调测试中能够有效抑制频繁抖动，同时保持端到端时延的稳定。

在初步实验中，我们观察到在中/低带宽场景下，相较仅以通信为目标的切分，考虑换页与安全后的方案可明显降低暴露面；在引入 L2 的情况下，完整性覆盖得到提升，伴随一定的可接受延迟开销，呈现出清晰的“可调前沿”。

  - 1.3 阶段性产出

当前已形成可运行的原型代码仓库（含配置化脚本、日志采集与可视化工具），完成计算、通信、换页与验证开销的测参脚本与拟合参数文件（包含 act_bytes 与 FLOPs 统计），并完成论文第 1 章与第 2 章的写作草稿及方法章节的结构设计。

- 与开题报告的不符情况说明

与开题阶段相比，本阶段在方法上由“多节点、细粒度并行与强化学习调度”的多线推进，调整为“两节点 + 可解释的静态最优 + 轻量在线切换”的聚焦路线，以确保在既定周期内完成系统闭环与实验验证。

在平台上，由“Darknet + 自研框架”过渡为“基于 TAOISM 的 SGX+GPU 原型”，最大限度降低重复造轮子的成本，突出统一代价模型与在线决策的研究贡献。

实验方面，当前聚焦 ResNet-18/CIFAR-10 等基础模型的系统性对比，并将更大模型与细粒度并行的探索留待讨论与展望。与此同时，我们将安全度量从定性讨论转为可量化指标，并在需要时补充小规模的特征反演演示以增强直观性。

- 下一步论文工作安排

    - 3.1技术难点与应对策略

SGX换页观测误差：针对 SGX 换页观测粒度有限的问题，我们采用“微基准拟合 + 访问模式交叉校准”的方法获得可替代观测，并在报告中明确误差区间与适用前提。

L2 覆盖范围与开销：对于 L2 的覆盖范围，计划先稳定支持 FC 与 1×1 卷积，再审慎评估 3×3 卷积的收益与开销，通过按层白名单控制部署风险。

带宽可控复现：为确保网络场景可复现，我们将使用 tc/netem 模拟高/中/低与抖动带宽，并对每档进行足够次数重复以给出 p50/p95 与置信区间。

对比公平性：为 Surgery/MEDIA 等基线提供相同模型/带宽/批大小与日志接口；必要时给“等延迟/等 Exposure”两种对齐口径。对比实验在统一的批大小、模型配置与日志接口下进行，并提供“等时延”与“等暴露面”两种对齐口径，以减少比较偏差。

安全性验证：在早期暴露层做输入重建小实验（PSNR/SSIM）；L2 给出错误接受概率上界与验证时间。安全性验证方面，除 Exposure 与 Integrity coverage 的常规统计外，我们会在早期暴露层进行小规模输入重建，辅以 Freivalds 校验的错误接受概率上界与实测验证时间。

    - 3.2里程碑与时间表（T+30天）

T+1～T+4 天：完善测参脚本，固定换页模型的参数；搭建并验证网络限速场景（高/中/低/抖动）。T+5～T+10 天：完成静态分割的全矩阵实验（带宽×EPC×批大小），并与全 GPU、全 SGX、只看通信与只看 EPC 的基线进行对比，形成主结果表与箱线图。T+11～T+16 天：在带宽周期与随机抖动下评估在线滞回控制的效果，输出时序延迟曲线与切换统计。T+17～T+22 天：开展 L2 开/关实验，绘制“完整性覆盖—时延”的前沿曲线，并补充输入重建的直观对照。T+23～T+26 天：汇总统计、完成图表并撰写方法与实验章节；T+27～T+30 天：全文打磨与导师反馈修改，准备答辩材料。

- 已经撰写的论文章节内容

4.1第一章（引言，节选提要）

本研究面向不可信边缘云环境下的深度神经网络分布式推理问题，聚焦性能、机密性与完整性的联合优化。与将 EPC 视为硬约束或单纯最小化通信的既有工作不同，我们将 SGX 动态换页成本与多级安全执行的代价一并纳入目标函数，并在两节点系统上实现可解释的静态最优与带切换成本的在线决策，从而在“时延—暴露面—完整性覆盖”三维空间内刻画可调的权衡前沿。

- 4.2第二章（相关工作，节选提要）

分布式 DNN 推理经历了从静态分割（DNN Surgery/CRA）到动态自适应（DADS/DINA），再到操作符级并行（如 HiDP、Galaxy）的演进，但多数工作并未显式建模 TEE 的换页代价与安全等级。TEE 与深度学习方向（如 Occlumency、Vessels、SECURETF）则主要关注在单机内提高可运行性与效率，通常将 EPC 作为限制而非优化量。可验证推理（如 Slalom/Freivalds）提供了实用的线性层校验机制，但与分布式切分的统一建模仍较少见。我们的工作试图在上述分叉的研究线索之间建立联系。把安全等级 + 换页代价 + 通信合入同一目标函数，并给出在线切换与可量化安全指标。

- 4.3论文提纲（三级目录）

第1章 引言
1.1 背景与挑战
1.2 问题定义与目标
1.3 研究思路与贡献
1.4 论文结构

第2章 相关工作
2.1 分布式 DNN 分割与调度
2.2 可信执行环境与深度学习
2.3 可验证推理与安全度量
2.4 小结与研究空白

第3章 统一代价模型与静态分割求解
3.1 系统与威胁模型（两节点、信任边界）
3.2 代价项定义：T_comp/T_comm/T_page/T_verif
3.3 安全分层规则与最小等级约束
3.4 DP/最短路建模与算法
3.5 复杂度分析与实现要点
3.6 小结

第4章 在线滞回切换与系统原型
4.1 在线参数观测（带宽/EPC）
4.2 带切换成本的滞回控制策略
4.3 系统架构与 TAOISM 改造：执行器、RPC、度量
4.4 正确性与稳定性测试
4.5 小结

第5章 实验评估
5.1 实验设置（硬件/数据/基线/指标）
5.2 静态最优：与全GPU/全SGX/只通信/只EPC/（可选）MEDIA 的对比
5.3 在线滞回：带宽抖动下的时延平滑与切换次数
5.4 L2 可验证：完整性覆盖–时延前沿；Exposure 对比
5.5 消融：分层规则/换页模型/阈值与λ的影响
5.6 讨论：局限性与误差来源
5.7 小结

第6章 相关讨论与扩展
6.1 对更大模型与多节点的可扩展性
6.2 细粒度/瓦片级的潜在收益
6.3 更强安全（ZK/HE）接入展望
6.4 工程化与部署要点

第7章 结论与展望